| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 22.022.498-8 |  |  |
| Nombres | Claudio Vicente |  |  |
| Apellidos | Aro Kath |  |  |
| Roles | Lead Developer |  |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | MaduraApp: Reducción del Desperdicio Alimentario mediante Visión Computacional y Arquitectura Cloud |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema integral de análisis de madurez de frutas climatéricas mediante inteligencia artificial. Integra una aplicación móvil nativa (Android) con un backend escalable en la nube para clasificar el estado de madurez de 4 tipos de frutas (Aguacate Hass, Plátano, Tomate USDA, Mango) usando detección de objetos en tiempo real con YOLO26n. |
| Problemática detectada | Aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente a nivel mundial. En el sector retail y doméstico, el desperdicio ocurre por: falta de capacitación técnica, evaluaciones visuales subjetivas sin estandarización, ausencia de herramientas digitales no invasivas, y variabilidad estacional en la calidad de fruta. Los métodos tradicionales (colorímetros) son costosos (>USD 500) e inaccesibles para pequeños comerciantes. |
| Solución esperada | Plataforma accesible (costo bajo, cloud free tier) que proporcione diagnóstico objetivo y no invasivo en menos de 5 segundos mediante visión artificial, empoderando a consumidores y operadores de retail para tomar decisiones informadas sobre compra y almacenamiento. |
| Objetivos generales | 1. Desarrollar una solución informática integral que clasifique el estado de madurez de frutas climatéricas para reducir desperdicio alimentario mediante visión computacional. 2. Implementar un modelo de IA (YOLO26n) para detección y clasificación de 4 tipos de frutos. 3. Desarrollar una app móvil nativa en Kotlin con CameraX para captura y visualización instantánea de resultados. 4. Configurar un backend de alto rendimiento con FastAPI para inferencia remota escalable en cloud (Render/AWS). |
| Objetivos específicos | 1. Entrenar modelo YOLO26n con dataset personalizado (mínimo 200 imágenes/clase, 4 clases de frutas). 2. Diseñar e implementar API REST con FastAPI que responda inferencias en latencia <200ms. 3. Desarrollar interfaz Android con CameraX, Retrofit y Room para captura, análisis y registro del historial de análisis. 4. Desplegar backend en cloud (Render/AWS App Runner) con CI/CD mediante GitHub Actions. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la clasificación en tiempo real del estado de madurez de 4 frutas climatéricas (Aguacate Hass, Plátano, Tomate USDA, Mango) mediante captura fotográfica desde dispositivo Android. El sistema incluye backend escalable en cloud, historial de análisis con persistencia local y remota, y cumple con estándares de seguridad (HTTPS/TLS 1.2+, JWT). No incluye soporte para otras frutas ni plataforma iOS en esta versión. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antecedentes y motivación: MaduraApp surge como respuesta a un desafío crítico del desarrollo sostenible: la ineficiencia en la cadena de suministro agroalimentaria. El desperdicio de frutas frescas es impulsado por asimetría de información (consumidores y minoristas no pueden determinar objetivamente la madurez) y falta de herramientas de precisión agrícola accesibles. El proyecto converge tres tendencias tecnológicas: - Visión artificial democratizada: YOLO26n reduce significativamente latencia y requerimientos de GPU vs. generaciones previas (YOLOv8). - APIs REST cloud-native: FastAPI permite servir modelos de IA con latencia predecible (<300ms) sin infraestructura dedicada. - Desarrollo Android moderno: Kotlin + Jetpack CameraX proporciona acceso a hardware de cámara con precisión milimétrica. Público objetivo: Consumidores finales y operadores de retail que necesitan evaluar la madurez de frutas de forma rápida, objetiva y no invasiva, sin necesidad de equipos especializados costosos. Estado del arte: Los métodos tradicionales de evaluación de madurez incluyen colorímetros (>USD 500), refractómetros y análisis destructivos de laboratorio. Aplicaciones móviles existentes no combinan detección por IA, latencia en tiempo real y arquitectura cloud escalable para frutas climatéricas. Origen de la problemática: Aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente a nivel mundial (FAO). La evaluación subjetiva e inconsistente de la madurez es un factor crítico que genera pérdidas en toda la cadena: productor, distribuidora, retail y hogar. Relevancia académica: El proyecto integra 4 áreas clave de la carrera: Ciencia de datos (CRISP-DM, métricas mAP ≥75%), Ingeniería de software (arquitectura distribuida, MVVM, Scrum), Infraestructura (Docker, PaaS, CI/CD con GitHub Actions) y Ética e impacto (Ley 20.393, manejo responsable de datos, sostenibilidad).

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se adopta una metodología HÍBRIDA que combina Scrum y CRISP-DM, adaptada a las necesidades del proyecto de software con componente de inteligencia artificial. 1. SCRUM — Para el desarrollo del software (Android + FastAPI): - Sprints de 2 semanas con entregables funcionales al final de cada sprint. - Daily standups (síncronos o asíncronos según disponibilidad del equipo). - Reuniones de retrospectiva y planificación al inicio y fin de cada sprint. - Product Backlog administrado en GitHub Projects. 2. CRISP-DM — Para el ciclo de vida del modelo de visión artificial: - Comprensión de negocio: definir criterios de éxito del modelo (mAP ≥75%, latencia <200ms). - Comprensión y preparación de datos: recolección y etiquetado de imágenes (60-80% del esfuerzo total de datos). - Modelado: entrenamiento y ajuste de hiperparámetros del modelo YOLO26n Nano. - Evaluación: métricas de precisión, recall y mAP sobre conjunto de validación. - Despliegue: exportación del modelo e integración en el endpoint FastAPI. Justificación: Scrum maneja la incertidumbre técnica inherente al desarrollo de software; CRISP-DM maneja la incertidumbre propia del modelado de IA. Ambas metodologías se solapan: mientras Scrum desarrolla la API backend, CRISP-DM entrena y valida el modelo en paralelo, permitiendo integración continua. Roles y responsabilidades del equipo: - Integrante 1 (QA / Testing / Frontend): desarrollo de la aplicación Android, pruebas end-to-end y validación de la interfaz de usuario. - Integrante 2 (DBA / Analista Funcional / Líder): diseño del modelo de datos, administración de base de datos PostgreSQL, coordinación del equipo y definición de requerimientos. - Integrante 3 (Backend / Infraestructura): desarrollo de la API FastAPI, configuración de Docker, despliegue cloud y CI/CD.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Cliente (Frontend): Dispositivos Android 10+, Android Studio como IDE. - Servidor (Backend): Python 3.12 sobre contenedor Docker, desplegado en Render o AWS App Runner (PaaS, free tier compatible). - Cloud: Render o AWS App Runner con SSL automático (TLS 1.2+) y escalado horizontal automático. - Control de versiones: GitHub (repositorio público: https://github.com/apotheosisss/MaduraApp). Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor distribuida con tres capas: 1. Capa Presentación: Aplicación Android (Kotlin) con patrón MVVM. 2. Capa Lógica de Negocio: API REST FastAPI (Python) con endpoint /v1/predict, /v1/history, /v1/health. 3. Capa de Datos: PostgreSQL en producción / SQLite en desarrollo; Room DB local en el cliente Android. Flujo: Android App (CameraX) → HTTP/REST → FastAPI Backend → YOLO26n (inferencia) + PostgreSQL (historial). Lenguajes de programación: - Kotlin (aplicación Android) - Python 3.12 (backend FastAPI + modelo YOLO26n) - SQL (consultas PostgreSQL / SQLite) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Android: Kotlin, Jetpack CameraX, Retrofit (cliente HTTP async), Paging (lazy loading), Room (BD local SQLite), Coroutines. Backend: FastAPI 0.135, Uvicorn ASGI, SQLAlchemy ORM (async), Pydantic (validación), Ultralytics YOLO26n. Testing: Pytest, pytest-asyncio. DevOps: Docker, GitHub Actions (CI/CD). Base de datos: - Producción: PostgreSQL (alojada en cloud, gestionada mediante SQLAlchemy ORM async). - Desarrollo local: SQLite. - Cliente móvil: Room DB (SQLite embebido en Android) para persistencia local del historial de análisis. Repositorio: https://github.com/apotheosisss/MaduraApp Otros: - Modelo de IA: YOLO26n (Ultralytics, enero 2026). Arquitectura CNN sin NMS. Entrada: 640×640 px. Inferencia: <200ms en CPU. Entrenado en 4 clases (Aguacate Hass, Plátano, Tomate USDA, Mango). - Seguridad: HTTPS/TLS 1.2+ en todas las comunicaciones. Autenticación JWT (Auth0 o equivalente). Validación de datos con Pydantic schemas. Logs de auditoría. Compliance: Ley 20.393, políticas Duoc UC. - Presupuesto: Cloud gratuito (free tier Render/AWS). Sin costo de licencias de software (todo open source).

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprensión de negocio | Análisis de problemática, stakeholders y datos disponibles. Definición de criterios de éxito del proyecto. | ERS, Ishikawa, literatura FAO | 2 semanas | Equipo (Líder: Int. 2) | Criterios de éxito definidos y documentados |
| 2 | Recolección y etiquetado de datos | Captura de imágenes de 4 frutas en 3 estados de madurez. Etiquetado manual con herramienta de anotación. | Cámara, dataset público, LabelImg | 3 semanas | Int. 2 (DBA/Analista) | Mínimo 200 imágenes/clase |
| 3 | Setup infraestructura backend | Configuración de Docker, scaffolding FastAPI, esquema de base de datos PostgreSQL, repositorio Git. | Docker, Git, SQL, VS Code | 2 semanas | Int. 3 (Backend/Infra) | Base API operativa en S4 |
| 4 | Entrenamiento YOLO26n v1 | Fine-tuning del modelo en dataset custom. Ajuste de hiperparámetros hasta alcanzar mAP ≥75%. | GPU Google Colab, Ultralytics | 3 semanas | Int. 2 (DBA/Analista) | Target: mAP ≥75% |
| 5 | Desarrollo Android base | Integración CameraX, layout principal, navegación entre pantallas. | Android Studio, Kotlin | 2 semanas | Int. 1 (Frontend/QA) | App captura y muestra imagen en pantalla |
| 6 | Integración API-Modelo | Implementación del endpoint POST /v1/predict. Serialización de resultados con Pydantic. | FastAPI, Pydantic, Postman | 2 semanas | Int. 3 (Backend/Infra) | Latencia <200ms validada |
| 7 | Consumo API desde móvil | Integración Retrofit en Android, manejo de errores, UI semáforo con resultado de madurez. | Kotlin Coroutines, Retrofit | 2 semanas | Int. 1 (Frontend/QA) | UI semáforo funcional en dispositivo real |
| 8 | Historial y persistencia | Room DB local en Android + endpoint GET /v1/history en backend. Sincronización básica. | SQLAlchemy, Room, SQLite | 2 semanas | Int. 2 y 3 (DBA/Backend) | RF03 completado |
| 9 | Pruebas E2E | Pruebas end-to-end del flujo completo, stress test del backend con Pytest y pytest-asyncio. | Pytest, pytest-asyncio | 1 semana | Int. 1 (QA Lead) | Latencia P95 <5 seg confirmada |
| 10 | Despliegue cloud y CI/CD | Deploy a Render/AWS App Runner. Configuración de pipelines GitHub Actions. MVP en producción. | GitHub Actions, Render/AWS | 1 semana | Int. 3 (DevOps/Backend) | MVP accesible en URL pública |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repositorio GitHub | Código fuente completo (backend FastAPI + app Android) con diagramas UML, README y estructura de carpetas. | https://github.com/apotheosisss/MaduraApp |
| 2 | Documentación ERS | Especificación de Requerimientos de Software (IEEE 830-1998) con requisitos funcionales, no funcionales, diagramas de casos de uso y MER. | /docs/ERS_MaduraApp.pdf |
| 3 | Diagramas técnicos | Conjunto de diagramas: casos de uso, clases, secuencia, MER, diagrama de Ishikawa, Gantt y WireFrame de la app Android. | /docs/diagramas/ |
| 4 | Modelo YOLO26n entrenado | Pesos del modelo (.pt) con métricas de validación: mAP ≥75%, matriz de confusión y curvas de precisión/recall por clase. | /backend/weights/ (no versionado en Git — entregado en Drive) |
| 5 | Aplicación móvil (APK) | APK instalable de MaduraApp para Android 10+. Incluye todas las funcionalidades: captura, análisis, historial. | /releases/MaduraApp_v1.apk |
| 6 | Informe de pruebas | Informe con resultados de pruebas E2E: coverage >80%, mAP modelo ≥75%, latencia P95 <5 seg, casos de prueba ejecutados. | /docs/informes/Informe_Evaluacion_2.md |
| 7 | Video demostrativo | Demo en video del flujo completo: captura fotográfica → análisis por IA → resultado en tiempo real en pantalla. | YouTube / Google Drive (URL por confirmar) |
| 8 | Presentación final | Slides con arquitectura del sistema, resultados obtenidos, lecciones aprendidas y conclusiones. | /docs/presentacion_final.pptx |

8. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

RIESGOS IDENTIFICADOS: 1. Disponibilidad de GPU para entrenamiento: Mitiga con Google Colab (acceso gratuito a GPU T4). Plan B: usar CPU con batch reducido. 2. Latencia de inferencia >5 seg: Mitiga con YOLO26n (43% más rápido que YOLOv11) y caché del modelo en memoria del servidor. 3. Variabilidad en dataset: Mitiga con data augmentation (rotación, cambio de brillo, escala) para aumentar la diversidad de imágenes de entrenamiento. 4. Rotación de equipo: Mitigar con documentación exhaustiva en el repositorio (README, docstrings, comentarios) y daily standups regulares. 5. Limitaciones del free tier cloud: Servidores en sleep tras inactividad generan cold start. Mitiga con health check periódico vía GitHub Actions (ping cada 14 min). SUPUESTOS: - Dataset público con suficientes imágenes de frutas climatéricas estará disponible (Roboflow, Kaggle). - Acceso a GPU en Google Colab para el entrenamiento inicial del modelo. - Conexión 4G/5G disponible en puntos de venta (requisito funcional del sistema). - Los free tiers de Render/AWS App Runner se mantendrán disponibles durante el semestre. RESTRICCIONES: - Presupuesto: USD 0 — solo cloud gratuito (free tier Render/AWS Lambda/PostgreSQL). - Tiempo: 16 semanas de desarrollo activo + 2 semanas de presentación final. - Recursos: 1 persona, 1 GPU compartida (Google Colab). - Plataforma móvil: solo Android 10+ (no incluye iOS en esta versión). JUSTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS: - YOLO26n sobre YOLOv8: Generación más reciente (enero 2026), 43% más rápido en CPU, API totalmente compatible. Inferencia <200ms en hardware modesto. - FastAPI sobre Django/Flask: Async nativo, validación automática con Pydantic, auto-documentación OpenAPI 3.0. Ideal para APIs de inferencia de alta frecuencia. - Kotlin sobre Flutter: Acceso nativo a Jetpack CameraX (mayor precisión de captura), performance superior en Android, soporte oficial de Google para el largo plazo. - Docker: Garantiza reproducibilidad del entorno entre desarrollo local y producción cloud. - GitHub Actions: CI/CD gratuito, integración directa con el repositorio del proyecto. INFORMACIÓN ADICIONAL: - Asignatura: TPY 1101 — Taller Aplicado de Programación - Institución: Duoc UC — Sede Puerto Montt - Docente: José Ignacio Campos Arévalo - Semestre: 2026 - Repositorio: https://github.com/apotheosisss/MaduraApp